Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1 – Waterfall:
Tiếp nhận và phân tích đầy đủ yêu cầu ngay từ đầu, sau đó thực hiện lần lượt các giai đoạn phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao.

Giải pháp 2 – Scrum:
Chia công việc thành các Sprint ngắn, mỗi Sprint hoàn thành một phần sản phẩm và lấy phản hồi để điều chỉnh yêu cầu cho Sprint tiếp theo.

Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 – Waterfall | Giải pháp 2 – Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | – Khó thay đổi vì yêu cầu thường được chốt từ đầu, thay đổi giữa dự án có thể ảnh hưởng nhiều giai đoạn. | + Dễ thích nghi vì yêu cầu có thể được điều chỉnh và đưa vào các Sprint tiếp theo. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | – Khách thường thấy sản phẩm sau nhiều giai đoạn nên lỗi có thể được phát hiện muộn. | + Khách có thể xem sản phẩm sau từng Sprint nên phát hiện sai lệch sớm hơn. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | + Phù hợp vì có thể xác định rõ kế hoạch và yêu cầu ngay từ đầu. | – Vẫn sử dụng được nhưng có thể phát sinh thêm chi phí quản lý Sprint và phản hồi khi yêu cầu vốn đã ổn định. |

Phần 3 – Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng: Chọn Scrum vì các tính năng khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép có yêu cầu thay đổi liên tục theo thị trường nên cần phản hồi và điều chỉnh nhanh.
Đội Đối soát: Chọn Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn điện tử tương đối rõ ràng, ổn định và cần kiểm soát chặt để tránh sai sót bị phạt.
Nếu luật thuế thay đổi gấp, Waterfall sẽ khó thích nghi, phải đánh giá lại yêu cầu và điều chỉnh kế hoạch, nên có rủi ro chậm đáp ứng quy định mới.
Đề xuất áp dụng Scrum cho cả hai đội là chưa phù hợp vì việc lựa chọn mô hình phải dựa trên đặc thù và mức độ thay đổi của yêu cầu, không phải vì Scrum là mô hình hiện đại hơn.